**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 14.01.2019 № 3**

**д. Панино**

**О внесении изменений в постановление администрации Панинского сельского поселения от 16.10.2013 №165 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Панинского сельского поселения»**

В соответствии с увеличением сроков реализации муниципальной программы «Благоустройство Панинского сельского поселения»администрация Панинского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.Приложение к постановлению администрации Панинского сельского поселения от 16.10.2013 №165 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Панинского сельского поселения», муниципальная программа «Благоустройство Панинского сельского поселения читать в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения с 01.01.2019 года.

Врип главы Панинского

сельского поселения А.В.Зобнин

Приложение

к постановлению администрации

Панинского сельского поселения

от 14.01.2019 № 3

Приложение

к постановлению администрации

Панинского сельского поселения

от 16.10.2013 №165

**Муниципальная программа «Благоустройство Панинского сельского поселения»**

в редакции Постановления администрации Панинского сельского поселения

(от 16.10.2013 №165, 14.04.2014 № 59, 16.11.2015 № 169, 11.01.2016 №3/5, 27.01.2016 № 14/2, 05.04.2016 № 46/5, 12.08.2016 № 113, 05.10.2016 №139, 25.10.2016 № 151, 16.11.2016 №168, 23.11.2016 №181,23.06.2017№79/1,03.08.2017№88/1,13.11.17№111,11.12.2017№123,29.12.2017№138,05.03.2018№15,08.08.2018№68;06.12.2018№106)

**1.Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Благоустройство Панинского сельского поселения |
| **Администратор Программы** | Администрация Панинского сельского поселения  Фурмановского муниципального района |
| **Исполнители Программы** | Администрация Панинского сельского поселения  Фурмановского муниципального района |
| **Срок реализации** | 2014 - 2021 г. |
| **Цель Программы** | -Совершенствование системы комплексного благоустройства Панинского сельского поселения;  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Панинского сельского поселения;  -Совершенствование эстетического вида, создание гармонично-ландшафтной среды Панинского сельского поселения;  -Активизация работ по благоустройству территории Панинского сельского поселения в границах поселения;  -Обустройство мест отдыха детей;  -Организация систем уличного освещения и его содержания на территории Панинского поселения;  -Использование современных энергосберегающих технологий, переход на рациональное использование энергоресурсов |
| **Перечень подпрограмм** | 1.Благоустройство территории общего пользования.  2. Организация водоснабжения.  3.Организация и содержание уличного освещения.  4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского сельского поселения. |
| **Объем ресурсного обеспечения Программы** | Общая сумма расходов на реализацию программы 11438,93 тыс. рублей,  в т. ч. по годам  Местный бюджет: 10293,53 тыс. руб.  2014 год – 1556,98 тыс. руб.,  2015 год – 1632,07 тыс. руб.,  2016 год – 3155,00 тыс. руб.,  2017 год – 839,33 тыс. руб.,  2018 год – 927,15 тыс. руб.,  2019 год – 878,00 тыс. руб.,  2020 год – 650,00 тыс. руб.,  2021 год – 655,00 тыс. руб..  Областной бюджет:1145,40 тыс. руб.  2014 год – 559,60 тыс. руб.,  2015 год – 585,80 тыс. руб.. |
|  |  |

**1**

**2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы**

Природно-климатические условия Панинского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 968 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 40 % от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Особого внимания и заботы требует благоустройство сельских кладбищ. В настоящее время требуется ремонт подъездных путей, вырубка кустарника, оборудование площадок для сбора ТБО.

На территории сельского поселения в пяти из шестнадцати населенных пунктов имеются детские площадки, но их количество не соответствует реальной потребности. Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой за счет привлечения средств бюджета сельского поселения, внебюджетных средств, участия в областных программах на условиях софинансирования.

**3.Основные цели и результаты реализации программы**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения, по результатам исследования которого, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при выполнении программы.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Панинского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства населенных пунктов.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние:

- недостаточно благоустроены,

- нуждаются в постоянном уходе,

- эксплуатация их бесконтрольна.

Необходим систематический уход за существующими насаждениями:

-вырезка поросли,

- уборка аварийных и старых деревьев,

-декоративная обрезка, подсадка саженцев,

- разбивка клумб.

Причин такого положения много и, прежде всего, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населённых пунктов муниципального образования.

Благоустройство зон отдыха включает в себя оборудование специализированных детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха. В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014 - 2020 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Панинского сельского поселения:

-совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;

-повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Панинского сельского поселения;

-совершенствование эстетического вида территории Панинского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-активизацию работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержку инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

-повышение общего уровня благоустройства поселения;

-организацию взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

-реконструкцию уличного освещения, установку светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки на свободных территориях в поселении, ликвидации свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнение ограждения и обустройства подъездных путей;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Для контроля выполнения мероприятий Программы определены целевые индикаторы и показатели**,** характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий.

**Целевые индикаторы Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **Показатели (по годам)** | | | | | | | |  |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | |
| Процент соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу | % | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов сельского поселения в общей протяженности улиц, проездов сельского поселения | % | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
| Увеличение количества населенных пунктов, оборудованных уличным освещением | шт. | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Увеличение количества уличных светильников, оборудованных энергосберегающими лампами | шт. | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % | 30 | 50 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Снижением числа аварий в системах водоснабжения | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 20 | 10 | 5 | 5 | 3 | **2** | **2** | **2** | |
| - процент привлечения населения  муниципального образования к работам по благоустройству | % | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
| процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| уровень благоустроенности муниципального образования детскими игровыми и спортивными площадками | % | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
| Увеличение площади благоустроенных (отремонтированных, восстановленных, обустроенных) территорий мест захоронений | кв. м. | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| Увеличение количества высаживаемых деревьев; | шт. | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | |
| Увеличение площади цветочного оформления | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | |

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета Панинского сельского поселения.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Источники финан сирова ния** | **Объём финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | **Итого** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | **Благоустройство территории общего пользования** | Бюджет поселе ния | 548,48 | 715,00 | 520,00 | 267,90 | 246,67 | 215,00 | 185,00 | 190,00 | **2888,05** |
| 2. | **Организация водоснабжения** | Бюджет поселе ния | 783,78 | 617,07 | 1280,00 | - | **-** | - | **-** | **-** | **2680,85** |
| Бюджет Ивановской области | 559,60 | 585,80 | 0,00 | - | **-** | - | **-** | **-** | **1145,40** |
| 3 | **Организация и содержание уличного освещения** | Бюджет поселе ния | 185,82 | 140,00 | 75,0 | 174,00 | 190,00 | 220,00 | 250,00 | 250,00 | **1484,82** |
| 4 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского сельского поселения** | Бюджет поселе ния | 38,90 | 160,00 | 1280,00 | 397,43 | 490,48 | 443,00 | 215,00 | 215,00 | **3239,81** |
| **Итого программа** | | **Бюджет поселе ния** | **1556,98** | **1632,07** | **3155,0** | **839,33** | **927,15** | **878,00** | **650,00** | **655,00** | **10293,53** |
| **Бюджет Иванов ской области** | 559,60 | 585,80 | 0,00 | - | **-** | - | **-** |  | **1145,40** |

Приложение 1

к муниципальной программе

администрации Панинского сельского поселения

«Благоустройство Панинского сельского поселения»

**ПОДПРОГРАММА  
«Благоустройство территории общего пользования»**

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **Подпрограммы** | Благоустройство территории общего пользования (далее - Подпрограмма) |
| **Сроки**  **реализации**  **Подпрограммы** | 2014-2021 гг. |
| **Исполнители подпрограммы** | Администрация Панинского сельского поселения  Фурмановского муниципального района |
| **Основная цель**  **Подпрограммы** | -Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;  - Повышение уровня внешнего благоустройства и  санитарного содержания населенных пунктов;  -Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;  -Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  -Формирование у населения навыков здорового образа жизни, особенно у детей и подростков;  -Организации досуга населения. |
| **Объем ресурсного обеспечения подпрограммы** | Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Панинского сельского поселения составляет- 2888,05тыс. рублей .в т.ч. по годам:  2014 год – 548,48 тыс. руб.,  2015 год – 715,00тыс. руб.,  2016 год – 520,00тыс. руб.,  2017 год – 267,90тыс. руб.,  2018 год – 246,67тыс. руб.,  2019 год – 215,00тыс. руб.,  2020 год – 185,00тыс. руб.,  2021 год – 190,00тыс. руб.. |

**2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.**

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

На территории поселения не во всех населенных пунктах организованы зоны отдыха и досуга детей. Потребность детей в игровом и спортивном оборудовании с каждым годом возрастает.

За 2014 г. и текущий период 2018г установлены: детская площадка в д. Белино, элементы детской площадки в д. Языково и в с. Фряньково и спортивный комплекс «Атлант» в д. Панино,д.Шульгино, с.Михайловское

Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей. Но данное количество восполняет потребности небольшого количества детей. Поэтому необходима установка дополнительного спортивного и игрового оборудования.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов существуют во всех населенных пунктах поселения. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в систематическом уходе: вырезке поросли, уборке аварийных и старых деревьев, подсадке саженцев, благоустройство клумб. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы данные работы выполнялись ежегодно, с привлечением организаций, предприятий и жителей сельское поселение. Кроме того, действия участников работ по озеленению должны быть согласованы между собой.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

На территории Панинского сельского поселения расположено 3 действующих кладбищ: в м. Боблово, площадью 12 га; в с. Фряньково, площадью 5,9 га; в м. Хохлиха, площадью 6 га. Кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: благоустройство подъездных путей к территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников, организация уборки и вывоза мусора.

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

-Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.

-Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования

-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

-Улучшение состояния территорий муниципального образования

-Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования

-Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

-Совершенствование эстетического состояния территории;

-Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

-Создание зелёных зон для отдыха жителей поселения;

-Предотвращение сокращения зелёных насаждений;

-Увеличение количества высаживаемых деревьев:

- Повышение уровня комфортности жизни населения муниципального образования;

- Появление новых спортивных объектов.

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в том числе по годам реализации представлены в нижеследующей таблице:

**Целевые индикаторы Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.  измер. | Годы реализации | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | процент соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу | % | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | %. | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | уровень благоустроенности муниципального образования | % | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| 5 | уровень благоустроенности муниципального образования детскими игровыми и спортивными площадками | % | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | увеличение количества высаживаемых деревьев; | шт. | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | увеличение площади цветочного оформления | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | увеличение площади благоустроенных (отремонтированных, восстановленных, обустроенных) территорий мест захоронений | кв. м. | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |

**4.Система подпрограммных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источники финансирования подпрограммы**

Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы, предусмотрено выполнение ряда мероприятий:

**Система подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирова-**  **ния** | **Объём финансирования по годам, (тыс. руб.)** | | | | | | | | **Итого** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | мероприятия по установке детских и спротивных площадок | Бюджет поселения | 143,48 | 235,33 | 80,00 | - | 80,00 | - | - | - | 538,81 |
| 2 | мероприятия по установке скамеек и урн | Бюджет поселения | 5,00 | 6,40 | 15,00 | - | - | - | - | - | 26,40 |
| 3 | мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | Бюджет поселения | 50,00 | 19,27 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 199,27 |
| 4 | мероприятия по уборке территории сельского поселения и ликвидации несанкционированных свалок на территории | Бюджет поселения | 150,00 | 200,00 | 163,85 | 30,00 | 41,67 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 760,52 |
| 5 | мероприятия по содержанию и ремонту памятников, в т. ч. увеличение стоимости материальных запасов | Бюджет поселения | 100,00 | 110,00 | 50,00 | 7,35 | 10,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 347,35 |
| 6 | мероприятия по санитарной очистке территории | Бюджет поселения | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | - | - | - | - | 170,00 |
| 7 | мероприятия по скашиванию травы в летний период | Бюджет поселения | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 35,25 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 390,25 |
| 8 | мероприятия по благоустройству, очистке кладбища | Бюджет поселения | 20,00 | 23,60 | 86,15 | - | - | - | - | - | 129,75 |
| 9 | подготовка праздничных мероприятий ( проведение конкурсов на лучший дом и подворье) | Бюджет поселения | По плану | | | | | | | | |
| 10 | озеленение поселений, в т ч. рассада и иные садоводческие товары для озеленения территории сельского поселения | Бюджет поселения | 10,00 | 35,40 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 140,40 |
| 11 | проведение субботников | Бюджет поселения | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 12 | Разработка нормативно-правовых актов по благоустройству в соответствие с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» | - | Постоянно в течение года | | | | | | | | |
| 13 | Проведение совещаний с руководителями учреждений, предприятий, находящихся на территории сельского поселения по вопросу благоустройства территории населенных пунктов Панинского сельского поселения |  | -  По плану | | | | | | | | |
| 14 | Проведение собраний и информационных встреч с жителями сельских населенных пунктов по вопросу благоустройства. |  | -  По плану | | | | | | | | |
| 15 | Работа санитарной комиссии по вопросу своевременной уборки территорий домовладений, учреждений, магазинов от мусора |  | -  По плану | | | | | | | | |
| 16 | мероприятия по проведению химической обработки опрыскивателем участков, засоренных "борщивиком Сосновского"и другой нежелательной растительностью | - | - | - |  | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 |
| 17 | Обустройства контейнерных площадок |  |  |  |  | 130,30 |  |  |  |  | 130,30 |
| **Итого:** | | | **548,48** | **715,00** | **520,00** | **267,90** | **246,67** | **215,00** | **185,00** | **190,00** | **2888,05** |

**5. Механизм реализации подпрограммы, организация**

**управления, контроль за ходом ее реализации**

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Подпрограммы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы с определением объемов и источников финансирования.

Управление Подпрограммой осуществляет администрация Панинского сельского поселения. Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы осуществляет главный бухгалтер администрации Панинского сельского поселения. Глава Панинского сельского поселения предоставляет главному бухгалтеру администрации поселения отчет о ходе работ по подпрограмме, об эффективности использования финансовых средств, о финансировании проводимых мероприятий и освоении средств, предусмотренных подпрограммой , отчет о реализации подпрограммы за год в соответствии с Постановлением администрации Панинского сельского поселения от 02.09.2013 года № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Панинского сельского поселения».

Глава Панинского сельского поселения несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется Главой Панинского сельского поселения.

Приложение 2

к муниципальной программе

администрации Панинского сельского поселения

«Благоустройство Панинского сельского поселения»

**ПОДПРОГРАММА  
«Организация водоснабжения»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **Подпрограммы** | Организация водоснабжения (далее - Подпрограмма) |
| **Срок реализации подпрограммы** | 2014-2016 гг. |
| **Исполнители подпрограммы** | Администрация Панинского сельского поселения  Фурмановского муниципального района |
| **Цель (цели) подпрограммы** | •Повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства;  •Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями;  •Развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей;  •Повышение экологической безопасности;  •Повышение экономической эффективности оказания услуг за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, повышения производительности труда; |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Панинского сельского поселения составляет 3826,25тыс. рублей,  в т. ч. по годам:  2014 год – 1343,381 тыс. руб.,  2015 год –1202,869тыс. руб.,  2016 год – 1280,00тыс. руб. |

**2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы**

На основании анализа обеспеченности населенных пунктов Панинского сельского поселения качественным водоснабжением низкий уровень обеспеченности поселения качественным водоснабжением, отвечающим настоящим требованиям безопасности жизнедеятельности, значение которого, порой, ниже средних показателей по Ивановской области и не соответствует федеральным нормативам.

Инженерные сооружения и коммуникации системы водоснабжения населенных пунктов Панинского сельского поселения имеют высокую степень физического и морального износа, среднее значение которого достигает в некоторых случаях 60 %, за последние 20 - 25 лет практически не производился капитальный ремонт водопроводных сетей и водозаборных сооружений. Вопрос водоснабжения сельских населённых пунктов в настоящее время, в процессе рассмотрения проблем инженерной инфраструктуры, является первоочередным и безотлагательным. Более 80 % водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, необходим капитальный ремонт и реконструкция водозаборных сооружений.

В процессе проведения работ по водоснабжению Панинского сельского поселения необходим комплексный подход к решению проблем водоснабжения путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, Ивановской области, администрации муниципального района, администрации сельского поселения, строительных и проектных организаций, населения. Поэтому одной из основных задач решения проблем инженерной инфраструктуры в области водоснабжения является формирование условий реализации инвестиционных проектов и привлечения средств бюджетных источников для капитального ремонта, реконструкции и нового строительства объектов водоснабжения и водоподготовки.

Благоустройство и оснащенность социальных объектов инженерными коммуникациями (водоснабжение) значительно ниже среднего областного уровня.

Динамика положительного изменения сложившейся социально-экономической ситуации в Панинском сельском поселении в части обеспеченности объектами водоснабжения весьма незначительна.

Таким образом, необходимость разработки программы по водоснабжению населения Панинского сельского поселения на 2014 -2019 годы обусловлена:

-социально-экономической и политической остротой проблемы;

-необходимостью улучшения качества водоснабжения населения Панинского сельского поселения посредством увеличения обеспеченности территорий поселения инженерными сооружениями и коммуникациями систем водоснабжения;

-необходимостью ввода в эксплуатацию после капитального ремонта, реконструкции, нового строительства объектов водоснабжения и водоподготовки, находящихся на балансе муниципального образования.

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Обеспечение качественного водоснабжения населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение, ремонт и строительство питьевых колодцев в населенных пунктах поселения.

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в том числе по годам реализации представлены в нижеследующей таблице:

**Целевые индикаторы Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.  измерения | Годы реализации | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % | 30 | 50 | 90 |
| 2 | Снижением числа аварий в системах водоснабжения | шт. | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 20 | 10 | 5 |

**4. Мероприятия подпрограммы**

Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы, предусмотрено выполнение ряда мероприятий:

**Система подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления использования средств подпрограммы | Источники финансирования | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Итого |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Субсидия исполнителям коммунальных услуг, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста | Бюджет поселения | 500,00 | 500,00 | 900,00 | **1900,00** |
| 2. | Субсидия исполнителям коммунальных услуг на ремонт объектов водоснабжения | Бюджет поселения | 120,00 | 00,00 | 00,00 | **120,00** |
| 2.1 | Установка частотного преобразователя воды с. Фряньково | Бюджет поселения | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **60,00** |
| 2.2 | Томпонация скважины в д. Бабино | Бюджет поселения | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
| 2.3 | Томпонация скважины в д. Панино | Бюджет поселения | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **30,00** |
| 3. | Строительство колодцев | Бюджет поселения | 83,901 | 0,00 | 127,817 | **211,718** |
| 4. | Ремонт и очистка колодцев | Бюджет поселения | 29,88 | 117,069 | 252,183 | **399,132** |
| 5. | Субвенция на получение недополученных доходов по водоснабжению | Бюджет Ивановской области | 559,60 | 585,80 | 0,0 | **1145,40** |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации на водоснабжение д. Шульгино | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 7. | Разработка схемы водоснабжения | Бюджет поселения | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** |
| **Итого:** | | | **1343,381** | **1202,869** | **1280,0** | **3826,25** |

**5. Механизм реализации подпрограммы, организация**

**управления и контроль за ходом ее реализации**

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Подпрограммы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы с определением объемов и источников финансирования.

Управление Подпрограммой осуществляет администрация Панинского сельского поселения. Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы осуществляет главный бухгалтер администрации Панинского сельского поселения. Глава Панинского сельского поселения предоставляет главному бухгалтеру администрации поселения отчет о ходе работ по подпрограмме, об эффективности использования финансовых средств, о финансировании проводимых мероприятий и освоении средств, предусмотренных подпрограммой , отчет о реализации подпрограммы за год в соответствии с Постановлением администрации Панинского сельского поселения от 02.09.2013 года № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Панинского сельского поселения».

Глава Панинского сельского поселения несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется Главой Панинского сельского поселения.

Приложение 3

к муниципальной программе

администрации Панинского сельского поселения

«Благоустройство Панинского сельского поселения»

**ПОДПРОГРАММА «Организация и содержание уличного освещения»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **Подпрограммы** | Организация и содержание уличного освещения (далее - Подпрограмма) |
| **Сроки**  **реализации**  **Подпрограммы** | 2014-2021 гг. |
| **Исполнители подпрограммы** | Администрация Панинского сельского поселения  Фурмановского муниципального района |
| **Основная цель**  **Подпрограммы** | -Обустройство и восстановление, а также улучшение качества уличного освещения территории поселения.  -Снижение потерь электроэнергии в сетях наружного освещения, увеличение количества освещенных улиц. |
| **Объем ресурсного обеспечения подпрограммы** | Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Панинского сельского поселения составляет 1484,82тыс. рублей,  в т. ч. по годам:  2014 год – 185,82 тыс. руб.;  2015 год – 140,00тыс. руб.;  2016 год – 75,00тыс. руб.;  2017 год – 174.00тыс. руб.;  2018 год – 190,00тыс. руб.;  2019 год – 220,00тыс. руб.;  2020 год – 250,00тыс. руб.;  2021 год – 250,00тыс. руб.. |

**2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы**

Перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию сети уличного освещения в соответствии с потребностями экономики поселения и жителей.

Необходимо обеспечить бесперебойную эксплуатацию сетей уличного освещения с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.

Объекты сетей уличного освещения включают в себя:

- осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;

- опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.;

- питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные);

- устройства защиты, зануления и заземления;

-пункты питания, освещения с приборами учёта потребляемой электроэнергии;

- пункты включения с аппаратурой управления включением-отключением освещения с соответствующими сетями управления;

- иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля и функционирования уличного освещения соответствующих объектов.

В муниципальной собственности поселения находятся 18,5 километров сетей уличного освещения, восемь из шестнадцати населенных пунктов поселения освещены, но количество светильников недостаточно. Основная часть освещения выполнена энергосберегающими лампами.

Уличная сеть является важнейшей составляющей инфраструктуры. Существенный износ основного эксплуатационного оборудования, а также эксплуатация морально-изношенных и устаревших осветительных установок приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц поселения, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных территориях сельского поселения светильников и линий наружного освещения позволит обеспечить улучшение условий комфортного проживания населения и повысит безопасность дорожного движения.

Замена действующих воздушных электрических линий наружного освещения на самонесущие изолированные провода (СИП) является одним из направлений увеличения срока службы сетей, обеспечения электробезопасности, повышения уровня надёжности систем уличного освещения.

В настоящее время актуальным вопросом является обновление световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей источники света. Предлагаемая Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика поселения в вечернее и ночное время суток.

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Приведение сетей уличного освещения населенных пунктов сельского поселения в технически исправное состояние, дополнительное установление сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения за счет использования современных энергосберегающих технологий. Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации Подпрограммы, в том числе по годам реализации представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица  измерения | Годы реализации | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Увеличение количества населенных пунктов, оборудованных уличным освещением | ед. | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Увеличение количества уличных светильников, оборудованных энергосберегающими лампами | шт. | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 45 |
| 3 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов сельского поселения в общей протяженности улиц, проездов сельского поселения | % | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 |

**4. Мероприятия подпрограммы**

Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы, предусмотрено выполнение ряда мероприятий:

**Система подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Итого |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Бюджет поселения | 66,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 66,1 |
| 1.1 | Ремонт фонарей уличного освещения | Бюджет поселения | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 60,6 |
| 1.2 | Установка энергосберегающих светильников | Бюджет поселения | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 5,5 |
| 1.3 | Проектно-сметная документация | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение уличного освещения | Бюджет поселения | 119,72 | 140,00 | 75,00 | 174.00 | 190,00 | 220,00 | 250.00 | 250,00 | 1418,72 |
| **Итого:** | | | **185,82** | **140,00** | **75,00** | **174.00** | **190.00** | **220,00** | **250.00** | **250,00** | **1484.82** |

**5. Механизм реализации подпрограммы, организация**

**управления и контроль за ходом ее реализации**

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Подпрограммы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы с определением объемов и источников финансирования.

Управление Подпрограммой осуществляет администрация Панинского сельского поселения. Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы осуществляет главный бухгалтер администрации Панинского сельского поселения. Глава Панинского сельского поселения предоставляет главному бухгалтеру администрации поселения отчет о ходе работ по подпрограмме, об эффективности использования финансовых средств, о финансировании проводимых мероприятий и освоении средств, предусмотренных подпрограммой , отчет о реализации подпрограммы за год в соответствии с Постановлением администрации Панинского сельского поселения от 02.09.2013 года № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Панинского сельского поселения».

Глава Панинского сельского поселения несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется Главой Панинского сельского поселения.

Приложение 4

к муниципальной программе

администрации Панинского сельского поселения

«Благоустройство Панинского сельского поселения»

**Подпрограмма**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского сельского поселения»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского сельского поселения» (далее - Подпрограмма) |
| **Срок реализации подпрограммы** | 2014-2021 гг. |
| **Исполнители подпрограммы** | Администрация Панинского сельского поселения  Фурмановского муниципального района |
| **Основная цель подпрограммы** | Снижение общих затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов:  -использование современных энергосберегающих технологий;  -совершенствование правил учета и контроля энергопотребления;  -переход на рациональное использование энергоресурсов. |
| **Источники и объемы финансирования программы** | Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Панинского сельского поселения составляет 3239,81 тыс. рублей,  в т. ч. по годам:  2014 г. – 38,90 тыс. руб.;  2015 г. – 160,00 тыс. руб.;  2016 г. – 1280,00 тыс. руб.;  2017 г. – 397,43 тыс. руб.;  2018 г. – 490,48 тыс. руб.;  2019 г. – 443,00 тыс. руб.;  2020 г. – 215,00 тыс. руб.;  2021 г. – 215,00 тыс. руб.. |

**2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы**

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского сельского поселения», (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подпрограмма предусматривает систему мер, направленных на использование современных энергосберегающих технологий.

Переход на рациональное использование энергоресурсов, применение современных энергосберегающих технологий, новых материалов, стали.

Практика бюджетных учреждений Фурмановского муниципального района показала, что установка приборов учета тепла и энергосберегающих ламп освещения позволяет значительно сэкономить бюджетные средства.

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию сети уличного освещения в соответствии с потребностями экономики поселения и жителей.

Необходимо обеспечить бесперебойную эксплуатацию сетей уличного освещения с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.

Объекты сетей уличного освещения включают в себя:

- осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;

- опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.;

- питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные);

- устройства защиты, зануления и заземления;

- пункты питания, освещения с приборами учёта потребляемой электроэнергии;

- пункты включения с аппаратурой управления включением-отключением освещения с соответствующими сетями управления;

- иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля и функционирования уличного освещения соответствующих объектов.

В муниципальной собственности поселения находятся 17,383 километров сетей уличного освещения, восемь из шестнадцати населенных пунктов поселения освещены, но и в них количеством светильников недостаточно. Основная часть освещения выполнена энергосберегающими лампами.

Уличная сеть является важнейшей составляющей инфраструктуры. Существенный износ основного эксплуатационного оборудования, а также эксплуатация морально-изношенных и устаревших осветительных установок приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц поселения, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных территориях сельского поселения светильников и линий наружного освещения позволит обеспечить улучшение условий комфортного проживания населения и повысит безопасность дорожного движения.

Замена действующих воздушных электрических линий наружного освещения на самонесущие изолированные провода (СИП) является одним из направлений увеличения срока службы сетей, обеспечения электробезопасности, повышения уровня надёжности систем уличного освещения.

В настоящее время актуальным вопросом является обновление световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей источники света.

Предлагаемая Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика поселения в вечернее и ночное время суток.

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Приведение сетей уличного освещения населенных пунктов сельского поселения в технически исправное состояние, дополнительное установление сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения за счет использования современных энергосберегающих технологий.

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в том числе по годам реализации представлены в нижеследующей таблице:

**Целевые индикаторы Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица  измерения | Годы реализации | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год |
| 1 | Увеличение количества населенных пунктов, оборудованных уличным освещением | ед. | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Увеличение количества уличных светильников, оборудованных энергосберегающими лампами | шт. | 8 | 12 | 20 | 22 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов сельского поселения в общей протяженности улиц, проездов сельского поселения | % | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 |

**4. Мероприятия подпрограммы**

Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений целевых индикаторов Подпрограммы, предусмотрено выполнение ряда мероприятий:

**Система подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Итого |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Бюджет поселения | 38,90 | 160,00 | 465,97 | 397,43 | 490,48 | 443,00 | 215,00 | 215,00 | 2425,78 |
| 1.1 | Ремонт фонарей уличного освещения | Бюджет поселения | 0,00 | 50,00 | 55,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 285,00 |
| 1.2 | Установка энергосберегающих светильников | Бюджет поселения | 28,9 | 71,14 | 315,97 | 352,43 | 350,00 | 350,00 | 150,00 | 150,00 | 1768,44 |
| 1.3 | Проектно-сметная документация | Бюджет поселения | 10,00 | 10,00 | 95,00 | - | - | - | - | - | 115,00 |
| 1.4 | Технические условия для присоединения к электрическим сетям | Бюджет поселения | 0,00 | 28,86 | 0,00 | - | 15,95 | - | - | - | 44,81 |
| 1.5 | Размещение линии наружного освещения | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 34,53 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 122,53 |
| 1.6 | Замена приборов учета на фонарях уличного освещения | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 30,00 | - | - | 90,00 |
| 2. | Электроснабжение земельного участка, выделенного под установку опор уличного освещения на дороге «въезд в г. Фурманов» | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 814,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,03 |
| **Итого:** | | | **38,9** | **160,00** | **1280,0** | **397,43** | **490,48** | **443,00** | **215,00** | **215,00** | **3239,81** |

**5. Механизм реализации подпрограммы, организация**

**управления, контроль за ходом ее реализации**

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Подпрограммы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы с определением объемов и источников финансирования.

Управление Подпрограммой осуществляет администрация Панинского сельского поселения. Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы осуществляет главный бухгалтер администрации Панинского сельского поселения. Глава Панинского сельского поселения предоставляет главному бухгалтеру администрации поселения отчет о ходе работ по подпрограмме, об эффективности использования финансовых средств, о финансировании проводимых мероприятий и освоении средств, предусмотренных подпрограммой , отчет о реализации подпрограммы за год в соответствии с Постановлением администрации Панинского сельского поселения от 02.09.2013 года № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Панинского сельского поселения».

Глава Панинского сельского поселения несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется Главой Панинского сельского поселения.