**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 27.01.2015г. № 17**

**д.Панино**

**О проведении противопаводковых мероприятий и мерах по предотвращению гибели людей в период весеннего половодья 2015 года на территории Панинского сельского поселения**

Руководствуясь распоряжением Губернатора Ивановской области от 28.01.2015 № 12-рп «О плане мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2015 года на территории Ивановской области», постановлением администрации Фурмановского муниципального района от 17.02.2015 № 120 «О мерах по безаварийному пропуску половодья 2015 года на территории Фурмановского муниципального района», в целях безаварийного пропуска весеннего паводка на территории Панинского сельского поселения, координации деятельности органов местного самоуправления и организаций в проведении защитных противопаводковых мероприятий администрация Панинского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить План основных мероприятий по подготовке к паводковому периоду 2015 года на территории Панинского сельского поселения (приложение №1).

2.Создать и утвердить противопаводковую комиссию в следующем составе (приложение №2).

Установить, что решение противопаводковой комиссии по вопросам её компетенции является обязательным для всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от организационно-правовых форм и ведомственной подчинённости, а также для всех жителей сельского поселения.

3.Ответственному специалисту по вопросам ГО и ЧС администрации сельского поселения Смирновой Г.С., ведущему специалисту администрации Гусевой Н.Л., руководителям предприятий, организаций и учреждений:

- в срок до 20 марта 2015 года организовать обследование объектов жизнеобеспечения населения и потенциально опасных объектов, определить границы зон подтопления;

- обеспечить защиту жилых домов, общественных зданий, автомобильных дорог, мостов и гидротехнических сооружений, находящихся на территории сельского поселения, от повреждений паводковыми водами;

- организовать постоянное наблюдение на территориях, где предполагается высокий уровень паводковых вод;

- в срок до 20 апреля 2015 года, привлекая работников ФАП, организовать и провести инвентаризацию всех питьевых водоисточников, акты представить главе администрации, в которых указать местонахождения, принадлежность, тип водоисточника и количество потребляемой населением воды в сутки, для составления плана проверки качества питьевой воды на территории сельского поселения;

- из числа жителей сельского поселения, имеющих автотранспорт и трактора в частной собственности, создать оперативные группы, оснащённые необходимой техникой, средствами связи, и быть в готовности в случае их применения;

- организовать и провести первоочередные профилактические работы по защите от подтопления жилищного фонда, промышленных и других объектов, расположенных на территории сельского поселения;

- организовать сбор информации и ежедневно к 15-00, начиная с 10 марта 2015 года, представлять доклад главе администрации сельского поселения о степени угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с весенним паводком и мерах, принятых по их предупреждению и снижению потерь и ущерба, с дальнейшим направлением информации в единую дежурную диспетчерскую службу Фурмановского муниципального района по телефону 2-11-51;

- факт возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с весенним половодьем, оформлять решением КЧС и ОПБ с последующим принятием соответствующего постановления администрации сельского поселения; своевременно проводить обследование повреждённых объектов и составлять акты о нанесённом материальном ущербе;

- в целях недопущения гибели людей на водных объектах в период паводка запретить организацию массовой рыбной ловли на льду водоёмов;

- в срок до 06.03.2015 года определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, привести их в готовность к действиям;

- провести разъяснительную работу среди населения по вопросу страхования личного имущества, в том числе от последствий воздействия паводковых вод.

4.Силами депутатов сельского поселения организовать круглосуточное дежурство в предполагаемой жилой зоне подтопления, привлекая жителей поселения к этой работе.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Панинского сельского поселения А.Н.Груздев

Приложение N 1  
к постановлению администрации  
Панинского сельского поселения  
от 03 марта 2015 г. N 34

**План основных мероприятий по подготовке к паводковому  
периоду на территории**

**Панинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №***п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Сроки исполнения*** | ***Ответственный*** | ***Отметка о выполнении*** |
| 1 | Рассмотреть вопрос о подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на заседании КЧС и ПБ | До начала паводка | председатель КЧС и ПБ |  |
| 2 | Создать противопаводковую комиссию на территории поселения | -»- | Глава администрации |  |
| 3 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и приведение их в готовность к действиям | -»- | председатель КЧС и ПБ |  |
| 4 | Создать запас средств для проведения хлорирования питьевой воды | -»- | зам.главы |  |
| 5 | Обеспечить постоянный контроль над состоянием дорог и искусственных сооружений на них | Весь паводковый период | -»- |  |
| 6 | Провести мероприятия, направленные на снижение риска подлёдного лова и обеспечение его безопасности (информирование населения, буклеты, листовки, запреты) | -»- | ведущий специалист |  |
| 7 | Уточнить территории возможного подтопления | -»- | -«- |  |
| 8 | Информировать население о предстоящем паводке и действиях в случае возникновения ЧС | -»- | -«- |  |
| 9 | Провести комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения острыми кишечными инфекциями | -»- | Заведующие ФАП |  |

Приложение N 2  
к постановлению администрации  
 Панинского сельского поселения  
от 03 марта 2015 г. N 34

**Состав противопаводковой комиссии**

**Панинского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №***п/п*** | ***Фамилия, имя, отчество*** | ***Штатная должность*** | ***Рабочий телефон*** |
|  | **Председатель комиссии:** |  |  |
| 1 | Смирнова Галина Сергеевна | Зам.главы администрации | 89303436316 |
|  | **Члены комиссии:** |  |  |
| 2 | Репина Наталья Александровна | начальник отдела учёта и отчётности | 89206736052 |
| 3 | Шарова Светлана Владимировна | Зав.Панинским ФАП | 92-181 |
| 4 | Тарасова Любовь Юрьевна | Зав. магазином д.Белино | 89109954967 |
| 5 | Ипатычева Наталья Юрьевна | Староста | 89206710695 |
| 6 | Машкеев Сергей Владимирович | Член дорожного звена | 89106937119 |
| 7 | Тихвинский Илья Константинович | Член ДПД | 89203478464 |
| 8 | Березин Иван Иванович | ИП | 89158358923 |

Приложение N 3  
к постановлению администрации  
 Панинского сельского поселения  
от 03 марта 2015 г. N 34

**Расчёт сил и средств, привлекаемых**

**к выполнению аварийно-восстановительных работ**

**при возникновении чрезвычайной ситуации в весеннее половодье**

**в 2015 году на территории**

**Панинского сельского поселения**

| ***Привлекаемые силы*** | ***Количество техники*** | ***Средства резервного фонда*** |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Энергосервис» | 1 трактор | 10,0 руб. |
| ИП Березин ИИ | 1 автомобиль | 6,0 руб. |
| Машкеев С.В. | 1 трактор | 6,0 руб. |