**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 06.12.2018 № 102**

**д. Панино**

**О внесении изменений в постановление администрации Панинского сельского поселения от 16.10.2013 №165 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Панинского сельского поселения»**

В соответствии с изменениями в бюджете Панинского сельского поселения на 2018 год, утвержденными Решением Совета № 41 от 13.11.2018 года, администрация Панинского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Приложения к постановлению администрации Панинского сельского поселения от 16 октября 2013 №165«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района»**,** муниципальная программа «Благоустройство Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района» читать в новой редакции:

1.1.Пункт 1 «Паспорт муниципальной программы», пункт 3 «Основные цели и результаты реализации программы» пункт 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы «Благоустройство Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района» (приложение 1);

1.2.Пункт 1 «Паспорт подпрограммы», пункт 3 «Ожидаемые результаты подпрограммы», пункт 4 «Мероприятия подпрограммы», подпрограммы «Благоустройство территории общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района» (приложение 2);

1.3.Пункт 1 «Паспорт подпрограммы», пункт 3 «Ожидаемые результаты подпрограммы», пункт 4 «Мероприятия подпрограммы», подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района» (приложение 3).

Врип главы Панинского

сельского поселения А.В.Зобнин

Приложение 1

к постановлению

администрации Панинского

сельского поселения

от 06.12.2018 № 102

**1.Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Благоустройство Панинского сельского поселения |
| **Администратор Программы** | Администрация Панинского сельского поселения  Фурмановского муниципального района |
| **Исполнители Программы** | Администрация Панинского сельского поселения  Фурмановского муниципального района |
| **Срок реализации** | 2014 - 2020 г. |
| **Цель Программы** | -Совершенствование системы комплексного благоустройства Панинского сельского поселения;  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Панинского сельского поселения;  -Совершенствование эстетического вида, создание гармонично-ландшафтной среды Панинского сельского поселения;  -Активизация работ по благоустройству территории Панинского сельского поселения в границах поселения;  -Обустройство мест отдыха детей;  -Организация систем уличного освещения и его содержания на территории Панинского поселения;  -Использование современных энергосберегающих технологий, переход на рациональное использование энергоресурсов |
| **Перечень подпрограмм** | 1.Благоустройство территории общего пользования.  2. Организация водоснабжения.  3.Организация и содержание уличного освещения.  4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского сельского поселения. |
| **Объем ресурсного обеспечения Программы** | Общая сумма расходов на реализацию программы 10514,93 тыс. рублей,  в т. ч. по годам  Бюджет Панинского сельского поселения: 9369,53 тыс. руб.  2014 год – 1556,98 тыс. руб.,  2015 год – 1632,07 тыс. руб.,  2016 год – 3155,00 тыс. руб.,  2017 год – 839,33 тыс. руб.,  2018 год – 927,15 тыс. руб.,  2019 год – 729,50 тыс. руб.,  2020 год – 529,50 тыс. руб..  Областной бюджет:1145,40 тыс. руб.  2014 год – 559,60 тыс. руб.,  2015 год – 585,80 тыс. руб.. |

**3.Основные цели и результаты реализации программы**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения, по результатам исследования которого, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при выполнении программы.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Панинского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства населенных пунктов.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние:

- недостаточно благоустроены,

- нуждаются в постоянном уходе,

- эксплуатация их бесконтрольна.

Необходим систематический уход за существующими насаждениями:

-вырезка поросли,

- уборка аварийных и старых деревьев,

-декоративная обрезка, подсадка саженцев,

- разбивка клумб.

Причин такого положения много и, прежде всего, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населённых пунктов муниципального образования.

Благоустройство зон отдыха включает в себя оборудование специализированных детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха. В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014 - 2020 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Панинского сельского поселения:

-совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;

-повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Панинского сельского поселения;

-совершенствование эстетического вида территории Панинского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-активизацию работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержку инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

-повышение общего уровня благоустройства поселения;

-организацию взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

-реконструкцию уличного освещения, установку светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки на свободных территориях в поселении, ликвидации свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнение ограждения и обустройства подъездных путей;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Для контроля выполнения мероприятий Программы определены целевые индикаторы и показатели**,** характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий.

**Целевые индикаторы Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **Показатели (по годам)** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Процент соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу | % | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов сельского поселения в общей протяженности улиц, проездов сельского поселения | % | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 |
| Увеличение количества населенных пунктов, оборудованных уличным освещением | шт. | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Увеличение количества уличных светильников, оборудованных энергосберегающими лампами | шт. | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 |
| Увеличение количества фонарей уличного освещения оборудованный новыми приборами учета | Ед. | - | - | - | - | 13 | 20 | 30 |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % | 30 | 50 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Снижением числа аварий в системах водоснабжения | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 20 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| - процент привлечения населения  муниципального образования к работам по благоустройству | % | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| уровень благоустроенности муниципального образования детскими игровыми и спортивными площадками | % | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| Увеличение площади благоустроенных (отремонтированных, восстановленных, обустроенных) территорий мест захоронений | кв. м. | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| Увеличение количества высаживаемых деревьев; | шт. | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 100 |
| Увеличение площади цветочного оформления | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 |

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета Панинского сельского поселения и средств бюджета Ивановской области.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Источ ники финан сирова ния** | **Объём финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | **Итого** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | **Благоустройство территории общего пользования** | Бюджет поселения | 548,48 | 715,00 | 520,00 | 267,90 | 246,68 | 165,00 | 165,00 | **2628,06** |
| 2. | **Организация водоснабжения** | Бюджет поселе ния | 783,78 | 617,07 | 1280,00 | - | **-** | - | **-** | **2680,85** |
| Бюджет Ивановской области | 559,60 | 585,80 | 0,00 | - | **-** | - | **-** | **1145,40** |
| 3 | **Организация и содержание уличного освещения** | Бюджет поселения | 185,82 | 140,00 | 75,0 | 174,00 | 190,00 | 160,00 | 160,00 | **1084,82** |
| 4 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского сельского поселения** | Бюджет поселе ния | 38,90 | 160,00 | 1280,00 | 397,43 | 490,48 | 404,50 | 204,50 | **2975,80** |
| **Итого программа** | | **Бюджет поселе ния** | **1556,98** | **1632,07** | **3155,0** | **839,33** | **927,16** | **729,50** | **529,50** | **9369,53** |
| **Бюджет Иванов ской области** | 559,60 | 585,80 | 0,00 | - | **-** | - | **-** | **1145,40** |

Приложение 2

к постановлению

администрации Панинского

сельского поселения

от 06.12.2018 № 102

Приложение 4

к муниципальной программе

«Благоустройство Панинского

сельского поселения»

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **Подпрограммы** | Благоустройство территории общего пользования (далее - Подпрограмма) |
| **Сроки**  **реализации**  **Подпрограммы** | 2014-2020 гг. |
| **Исполнители подпрограммы** | Администрация Панинского сельского поселения  Фурмановского муниципального района |
| **Основная цель**  **Подпрограммы** | -Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;  - Повышение уровня внешнего благоустройства и  санитарного содержания населенных пунктов;  -Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;  -Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  -Формирование у населения навыков здорового образа жизни, особенно у детей и подростков;  -Организации досуга населения. |
| **Объем ресурсного обеспечения подпрограммы** | Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Панинского сельского поселения составляет- 2628,05тыс. рублей  в т.ч. по годам:  2014 год – 548,48 тыс. руб.,  2015 год – 715,00тыс. руб.,  2016 год – 520,00тыс. руб.,  2017 год – 267,90тыс. руб.,  2018 год – 246,67тыс. руб.,  2019 год – 165,00тыс. руб.,  2020 год – 165,00тыс. руб., |

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

-Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.

-Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования

-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

-Улучшение состояния территорий муниципального образования

-Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования

-Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

-Совершенствование эстетического состояния территории;

-Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

-Создание зелёных зон для отдыха жителей поселения;

-Предотвращение сокращения зелёных насаждений;

-Увеличение количества высаживаемых деревьев:

- Повышение уровня комфортности жизни населения муниципального образования;

- Появление новых спортивных объектов.

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в том числе по годам реализации представлены в нижеследующей таблице:

**Целевые индикаторы Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.  измер. | Годы реализации | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | процент соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу | % | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 2 | процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | %. | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| 3 | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | уровень благоустроенности муниципального образования | % | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| 5 | уровень благоустроенности муниципального образования детскими игровыми и спортивными площадками | % | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| 6 | увеличение количества высаживаемых деревьев; | шт. | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 100 |
| 7 | увеличение площади цветочного оформления | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| 8 | увеличение площади благоустроенных (отремонтированных, восстановленных, обустроенных) территорий мест захоронений | кв. м. | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |

**4.Система подпрограммных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источники финансирования подпрограммы**

Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы, предусмотрено выполнение ряда мероприятий:

**Система подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования по годам, (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Итого** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | | **2019** | **2020** | |
| 1. | мероприятия по установке детских и спортивных площадок | Бюджет поселения | 143,48 | 235,33 | 80,00 | - | 80,00 | | - | - | | 538,81 |
| 2 | мероприятия по установке скамеек и урн | Бюджет поселения | 5,00 | 6,40 | 15,00 | - | - | | - | - | | 26,40 |
| 3 | мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | Бюджет поселения | 50,00 | 19,27 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | | 179,27 |
| 4 | мероприятия по уборке территории сельского поселения и ликвидации несанкционированных свалок на территории | Бюджет поселения | 150,00 | 200,00 | 163,85 | 30,00 | 41,67 | | 40,00 | 40,00 | | 665,52 |
| 5 | мероприятия по содержанию и ремонту памятников, в т. ч. увеличение стоимости материальных запасов | Бюджет поселения | 100,00 | 110,00 | 50,00 | 7,35 | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | | 297,35 |
| 6 | мероприятия по санитарной очистке территории | Бюджет поселения | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | - | | - | - | | 170,00 |
| 7 | мероприятия по скашиванию травы в летний период | Бюджет поселения | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 35,25 | 70,00 | | 70,00 | 70,00 | | 320,25 |
| 8 | мероприятия по благоустройству, очистке кладбища | Бюджет поселения | 20,00 | 23,60 | 86,15 | - | - | | - | - | | 129,75 |
| 9 | подготовка праздничных мероприятий ( проведение конкурсов на лучший дом и подворье) | Бюджет поселения | По  плану | По  плану | По плану | По плану | По плану | | По плану | | | По плану |
| 10 | озеленение поселений, в т ч. рассада и иные садоводческие товары для озеленения территории сельского поселения | Бюджет поселения | 10,00 | 35,40 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | | 125,40 |
| 11 | проведение субботников | Бюджет поселения | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | | - | - | | 15,00 |
| 12 | Разработка нормативно-правовых актов по благоустройству в соответствие с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» | - | Постоянно в течение года | Постоянно в течение года | Постоянно в течение года | Постоянно в течение года | Постоянно в течение года | | Постоянно в течение года | Постоянно в течение года | | Постоянно в течение года |
| 13 | Проведение совещаний с руководителями учреждений, предприятий, находящихся на территории сельского поселения по вопросу благоустройства территории населенных пунктов Панинского сельского поселения | -  По плану | | | | | | | | | | |
| 14 | Проведение собраний и информационных встреч с жителями сельских населенных пунктов по вопросу благоустройства. | -  По плану | | | | | | | | | | |
| 15 | Работа санитарной комиссии по вопросу своевременной уборки территорий домовладений, учреждений, магазинов от мусора | -  По плану | | | | | | | | | | |
| 16 | мероприятия по проведению химической обработки опрыскивателем участков, засоренных "борщивиком Сосновского"и другой нежелательной растительностью | - | - | - |  | - | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | 30,00 |
| 17 | Обустройства контейнерных площадок |  |  |  |  | 130,30 |  |  | |  | | 130,30 |
| **Итого:** | | | **548,48** | **715,00** | **520,00** | **267,90** | **246,67** | | **165,00** | | **165,00** | **2628,05** |

Приложение 3

к постановлению

администрации Панинского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_ № 68

Приложение 5

к муниципальной программе

«Благоустройство Панинского

сельского поселения

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского сельского поселения» (далее - Подпрограмма) |
| **Срок реализации подпрограммы** | 2014-2020 гг. |
| **Исполнители подпрограммы** | Администрация Панинского сельского поселения  Фурмановского муниципального района |
| **Основная цель подпрограммы** | Снижение общих затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов:  -использование современных энергосберегающих технологий;  -совершенствование правил учета и контроля энергопотребления;  -переход на рациональное использование энергоресурсов. |
|  |  |
| **Источники и объемы финансирования программы** | Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Панинского сельского поселения составляет 2975,81 тыс. рублей,  в т. ч. по годам:  2014 г. – 38,90 тыс. руб.;  2015 г. – 160,00 тыс. руб.;  2016 г. – 1280,00 тыс. руб.;  2017 г. – 397,43 тыс. руб.;  2018 г. – 490,48 тыс. руб.;  2019 г. – 404,50 тыс. руб.;  2020 г. – 204,50 тыс. руб.; |

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Приведение сетей уличного освещения населенных пунктов сельского поселения в технически исправное состояние, дополнительное установление сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения за счет использования современных энергосберегающих технологий.

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в том числе по годам реализации представлены в нижеследующей таблиц

**Целевые индикаторы Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица  измерения | Годы реализации | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год |
| 1 | Увеличение количества населенных пунктов, оборудованных уличным освещением | ед. | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 16 |
| 2 | Увеличение количества уличных светильников, оборудованных энергосберегающими лампами | шт. | 8 | 12 | 20 | 22 | 30 | 40 | 40 |
| 3 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов сельского поселения в общей протяженности улиц, проездов сельского поселения | % | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 4 | Увеличение количества фонарей уличного освещения оборудованный новыми приборами учета | Ед. | - | - | - | - | 13 | 20 | 30 |

**4. Мероприятия подпрограммы**

Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы, предусмотрено выполнение ряда мероприятий:

**Система подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Итого |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Бюджет поселения | 38,90 | 160,00 | 465,97 | 397,43 | 490,48 | 404,50 | 204,50 | 2161,78 |
| 1.1 | Ремонт фонарей уличного освещения | Бюджет поселения | 0,00 | 50,00 | 55,00 | 30,00 | 30,00 | 34,50 | 34,50 | 234,00 |
| 1.2 | Установка энергосберегающих светильников | Бюджет поселения | 28,9 | 71,14 | 315,97 | 352,43 | 350,00 | 350,00 | 150,00 | 1618,44 |
| 1.3 | Проектно-сметная документация | Бюджет поселения | 10,00 | 10,00 | 95,00 | - | - | - | - | 115,00 |
| 1.4 | Технические условия для присоединения к электрическим сетям | Бюджет поселения | 0,00 | 28,86 | 0,00 | - | 15,95 | - | - | 44,81 |
| 1.5 | Размещение линии наружного освещения | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 34,53 | 20,00 | 20,00 | 89,53 |
| 1.6 | замена приборов учета на фонарях уличного освещения | Бюджет поселения | - | - | - | - | 60,00 | - | - | 60,00 |
| 2. | Электроснабжение земельного участка, выделенного под установку опор уличного освещения на дороге «въезд в г. Фурманов» | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 814,03 | - | - | - | - | 814,03 |
| **Итого:** | | | **38,9** | **160,00** | **1280,0** | **397,43** | **475,95** | **404,50** | **204,50** | **2975,81** |