АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2014г.                                                                                                 № 122

д.Панино

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района»

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении, снижения затрат бюджетных учреждений, а также во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" администрация  Панинского сельского поселения                         
п о с т а н о в л я е т:

1. Дополнить   муниципальную программу «Благоустройство Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района» подпрограммой

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского сельского поселения» (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации

Панинского сельского поселения					А.Н.Груздев

Приложение

к постановлению администрации

Панинского сельского поселения

от 15.08. 2014 г. N 122

Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского сельского поселения»

- Паспорт
подпрограммы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности Панинского сельского поселения»

| Наименование программы | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского сельского поселения" |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2016 г. |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Панинского сельского поселения |
| Основная цель подпрограммы | Снижение общих затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов: 1. Использование современных энергосберегающих технологий. 2. Совершенствование правил учета и контроля энергопотребления. |
| Источники и объемы финансирования программы | Источник финансирования: бюджет Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Всего расходы на программу составляют: 2014 г. – 38,90 т.руб. 2015 г. – 105,00 т.руб. 2016 г. – 105,00 т.руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Панинского сельского поселения», (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подпрограмма предусматривает систему мер, направленных на использование современных энергосберегающих технологий.

Переход на рациональное использование энергоресурсов, применение современных энергосберегающих технологий, новых материалов стали одним из приоритетных направлений работы администрации Панинского сельского поселения.

Практика бюджетных учреждений Фурмановского муниципального района показала, что установка приборов учета тепла и энергосберегающих ламп освещения позволяет значительно сэкономить бюджетные средства.

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию сети уличного освещения в соответствии с потребностями экономики поселения и жителей.

Необходимо обеспечить бесперебойную эксплуатацию сетей уличного освещения  с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.

Объекты сетей уличного освещения включают в себя:

- осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;

- опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.;

- питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные);

- устройства защиты, зануления и заземления;

- пункты питания, освещения с приборами учёта потребляемой электроэнергии;

- пункты включения с аппаратурой управления включением-отключением освещения с соответствующими сетями управления;

- иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля и функционирования уличного освещения соответствующих объектов.

В муниципальной собственности поселения находятся 18,5 километров сетей уличного освещения, только пять из шестнадцати населенных пунктов поселения освещены, с количеством светильников всех типов. Основная часть освещения выполнена лампами.

Уличная сеть является важнейшей составляющей инфраструктуры. Существенный износ основного эксплуатационного оборудования, а также эксплуатация морально-изношенных и устаревших осветительных установок приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц поселения, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных территориях сельского поселения   светильников и линий наружного освещения позволит обеспечить улучшение условий комфортного проживания населения и повысит безопасность дорожного движения.

Замена действующих воздушных электрических линий наружного освещения на самонесущие изолированные провода (СИП) является одним из направлений увеличения срока службы сетей, обеспечения электробезопасности, повышения уровня надёжности систем уличного освещения.

В настоящее время актуальным вопросом является обновление световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей источники света.

Предлагаемая подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика поселения в вечернее и ночное время суток.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Приведение сетей уличного освещения населенных пунктов сельского поселения в технически исправное состояние, дополнительное установление сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения за счет использования современных  энергосберегающих  технологий.

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в том числе по годам реализации представлены в нижеследующей таблице:

Целевые индикаторы Подпрограммы

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измер. | Годы реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | Увеличение количества населенных пунктов, оборудованных уличным освещением | ед. | 10 | 12 | 16 |
| 2 | Увеличение количества уличных светильников, оборудованных энергосберегающими лампами | шт. | 8 | 12 | 20 |
| 3 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов сельского поселения в общей протяженности улиц, проездов сельского поселения | % | 40 | 50 | 60 |

- 4. Мероприятия подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы, предусмотрено выполнение ряда мероприятий:

Система подпрограммных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирова ния | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Бюджет поселения | 38,90 | 105,00 | 105,0 | 248,90 |  |
| 1.1 | Ремонт фонарей уличного освещения | Бюджет поселения | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 90,00 |  |
| 1.2 | Установка энергосберегающих светильников | Бюджет поселения | 28,9 | 50,00 | 50,00 | 128,90 |  |
| 1.3 | Проектно-сметная документация | Бюджет поселения | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |  |
| Итого: |  |  | 38,9 | 105,00 | 105,00 | 248,9 |  |

- Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы, организация

управления и контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Подпрограммы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы с определением объемов и источников финансирования.

Управление Подпрограммой осуществляет администрация муниципального образования. Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на  исполнение подпрограммы осуществляет  отдел учёта и отчётности  администрации Панинского сельского поселения. В течении года в установленный срок  глава Администрации Панинского  сельского поселения, в отдел учета и отчетности Администрации Панинского  сельского поселения предоставляется отчет о ходе работ по Подпрограмме, а также об эффективности использования финансовых средств, о финансировании проводимых мероприятий  и освоении средств, предусмотренных Подпрограммой, и отчет о реализации Подпрограммы за год в соответствии с Постановлением Администрации Панинского сельского поселения от 02.09.2013 года № 130 «Об утверждении Порядка разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных программ Панинского сельского поселения».

Глава администрации Панинского сельского поселения несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется Главой поселения.