Приложение к муниципальной программе

«Развитие улично-дорожной сети Панинского

сельского поселения Фурмановского

муниципального района Ивановской области»

1.Паспорт подпрограммы

«Развитие и содержание поселенческих дорог, расположенных на территории Панинского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | Развитие и содержание поселенческих дорог, расположенных на территории Панинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Исполнительные органы, реализующие подпрограмму | Администрация Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области. |
| Цель подпрограммы | - приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением дорог областного значения, районного значения, межпоселенческих дорог) в соответствие с нормативными требованиями по следую- щим критериям: повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог областного значения, районного значения, межпоселенческих дорог) для населения и хозяйствующих субъектов; повышение безопасности движения автотранспортных потоков, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог областного значения, районного значения, межпоселенческих дорог) на состояние окружающей среды. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы 2 078 626 рублей в т.ч. на 2013 год – 542 673 руб., в том числе средства: - областного бюджета – 537 300 руб. - местного бюджета 5 373 руб. на 2014 год - 1 535 953 руб., в том числе средства: - областного бюджета - 1 065 300 руб. - местного бюджета - 470 653 руб. на 2015 год - 0. на 2016 год - 0 |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Социально-экономическое развитие Панинского сельского поселения на среднесрочную перспективу определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составляющую часть потенциала района, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Ремонт, реконструкция и строительство дорог и улиц является ключевой задачей органов местного самоуправления Панинского сельского поселения.

Для Панинского сельского поселения характерны следующие проблемы:

динамично развивающийся сектор жилой застройки характеризуется расширением территорий общего пользования (дворовых территорий, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений);

Существующий уровень транспортной инфраструктуры не отвечает требованиям  СНиП и иных нормативных документов, что является причиной:

снижения уровня безопасности движения;

повышения уровня эксплуатационных нагрузок на автомобильные дороги, имеющие меньшую несущую способность.

Без реализации неотложных мер по повышению качества дорожного покрытия и развития транспортной инфраструктуры Панинского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала сельского поселения и обеспечить комфортное проживание населения.

Таким образом, проблема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, требует решения основных задач с помощью программного подхода.

Реализация подпрограммы направлена на:

создание условий для улучшения качества жизни населения;

развитие транспортной инфраструктуры.

3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития  автомобильных дорог  общего пользования местного значения  относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства и капитального ремонта  дорог;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы обосновывает целесообразность ее утверждения.

По показателю "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" расчет производится в соответствии с требованиями ГОСТ 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" с учетом ОДН 218.0.006-2002 "Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог", утвержденными Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 3 октября 2002 года N ИС-840-Р. Источником информации о данном показателе служит форма государственного статистического наблюдения 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований".

- Показатели для оценки эффективности реализации подпрограммы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - |  |  | 1,0 |

4.Мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования местного бюджета |
| --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги общего пользования в населённых пунктах Белино, Быково, Фряньково | 500 тыс.руб. |
| 2 | Ремонт автобусного павильона в д.Белино | 10 тыс.руб. |
| 3 | Разработка схем дорожного движения по с.Михайловское | 150 тыс.руб. |
| 3.1 | Изготовление проектно-сметной документации | 50 тыс.руб. |
| 3.2 | Приобретение оборудования (знаки, стойки) | 70 тыс.руб. |
| 3.3 | Установка дорожных знаков | 30 тыс.руб. |
| 4 | Содержание придорожных полос (скашивание травы, вырубка кустарников) | 20 тыс.руб. |
| 5 | Зимнее содержание дорог общего пользования на территории сельского поселения | 350 тыс.руб. |
| 6 | Софинансирование к субвенции из Дорожного фонда | 25 тыс.руб. |
| Итого 2014 год |  | 1 055 тыс.руб. |
| 2015 год |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги общего пользования в населённом пункте Михайловское | 1 мл.руб. |
| 2 | Ремонт автобусного павильона в с.Фряньково | 10 тыс.руб. |
| 3 | Разработка схем дорожного движения по с.Михайловское | 120 тыс.руб. |
| 3.1 | Изготовление проектно-сметной документации | 40 тыс.руб. |
| 3.2 | Приобретение оборудования (знаки, стойки) | 70 тыс.руб. |
| 3.3 | Установка дорожных знаков | 10 тыс.руб. |
| 4 | Содержание придорожных полос (скашивание травы, вырубка кустарников) | 15 тыс.руб. |
| 5 | Зимнее содержание дорог общего пользования на территории сельского поселения | 400 тыс.руб. |
| 6 | Софинансирование к субвенции из Дорожного фонда | 30 тыс.руб. |
| Итого 2015 год |  | 1 575 тыс.руб. |
| 2016 год |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги общего пользования в населённом пункте Медведково | 1 мл.руб. |
| 2 | Ремонт автодороги общего пользования в населённом пункте Бабино | 60 тыс.руб. |
| 3 | Ремонт автодороги общего пользования в населённом пункте Панино | 40 тыс.руб. |
| 3.1 | Изготовление проектно-сметной документации | 50 тыс.руб. |
| 3.2 | Приобретение оборудования (знаки, стойки) | 70 тыс.руб. |
| 3.3 | Установка дорожных знаков | 10 тыс.руб. |
| 4 | Содержание придорожных полос (скашивание травы, вырубка кустарников) | 17 тыс.руб. |
| 5 | Зимнее содержание дорог общего пользования на территории сельского поселения | 500 тыс.руб. |
| 6 | Софинансирование к субвенции из Дорожного фонда | 35 тыс.руб. |
| Итого 2016 год |  | 1 782 тыс.руб. |
| ИТОГО 2014-2016 годы |  | 4 412 тыс.рублей |

- 5. Механизм реализации подпрограммы, организация

управления и контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Подпрограммы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы с определением объемов и источников финансирования.

Управление Подпрограммой осуществляет администрация Панинского сельского поселения. Контроль эффективности  и целевого использования средств, направленных на  исполнение подпрограммы осуществляет  отдел учёта и отчётности  администрации Панинского сельского поселения.  Глава Администрации Панинского  сельского поселения предоставляет  в отдел учета и отчетности Администрации  поселения  отчет о ходе работ по Подпрограмме, а также об эффективности использования финансовых средств, о финансировании проводимых мероприятий  и освоении средств, предусмотренных Подпрограммой, и отчет о реализации Подпрограммы за год в соответствии с Постановлением Администрации Панинского сельского поселения от 02.09.2013 года № 130 «Об утверждении Порядка разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных программ Панинского сельского поселения».

Глава администрации Панинского  сельского поселения несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется Главой администрации  поселения.